石农函〔2025〕25号

关于市十五届人大四次会议第60号建议

答复的函

陈筠萍、杜宗会代表：

您提出的“关于对农田斗农沟道进行全面改造的建议”收悉，现答复如下：

近年来，石嘴山市抢抓国家大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略机遇期，加大高标准农田建设、高效节水、新增国债等项目资金争取，按照“统筹规划、整合项目、连片推进、确保实效”的原则，持续推进高标准农田建设，支撑和引领黄河石嘴山段生态环境保护和农业高质量发展。2019年以来，惠农区共实施高标准农田建设、高效节水、新增国债等项目18个，面积16.13万亩，总投资39522.8万元。

一、实施现代高效节水农业项目。根据庙台乡实际，2023年通过竞争性评审，将庙台乡通丰、李岗、东永固等村1.98万亩现代高效节水农业项目列入农业农村厅项目库。通过积极协调争取，2024年8月，农业农村厅批复了惠农区2024年庙台乡东永固等村1.98万亩现代高效节水农业项目初步设计方案，总投资5493.28万元，同年10底开工建设，已完成80%的建设任务，项目已经投入运行。主要进行田块整治2639亩，平整农沟45. 86公里；新建蓄水池4座，引水口3座，引水渠1.59公里，节制闸3座，箱涵6座，生产桥1座，电磁流量计井13座；新建泵站4座，安装离心泵和电机7台（套），潜水泵6套；铺设PVC管道181.70公里；铺设PE软管125公里；铺设滴灌带11245.80公里；新建管道建筑物659座；安装首部监控系统4套、水源监测设施4套；新建调度中心1座，铺设PVC集水管6.11公里，铺设PE波纹吸水管12.64公里；新建各类检查井49座，集水井1座；土壤增施有机肥4880亩，机深翻19800亩等措施，对项目区农田斗农沟农渠灌排体系进行全面改造提升，提高了灌排水功能和地力水平，有效增加土地利用面积。

二、实施中央以工代赈项目。实施东永固村2025年农村基础设施改造以工代赈及配套项目，项目总投资560万元，主要翻建农渠40000m，配套节制闸、成品畦田口等渠道设施；排水沟道砌护250m；道路硬化2000㎡；栽植树木1500棵。截至目前，已完成工程量的70%，预计10月底全面完工。

三、大力推进高标准农田建设。今年以来，全市上下积极对接农业农村厅，争取高标准农田专项资金8798万元，其中中央资金8056万元、自治区资金742万元，支持惠农区新建高标准农田（高效节水）建设项目5个，面积3.08万亩，其中惠农区2025年礼和乡礼和等村高标准农田建设项目已经完成招标，惠农区北农场、红果子镇马家湾村、庙台乡静安村、庙台乡李岗村等4个高标准农田建设（高效节水）项目初步设计方案已经通过县级评审。预计9月底全面开工建设，2025年6月底完工投入使用。项目建成后，建进一步改善惠农区农田条件，为粮食安全打下基础。

下一步，全市农业农村系统将把高标准农田（高效节水）建设作为提升农业综合生产能力、保障粮食安全的战略抓手和基础工程，持续加大资金争取力度，高质量推进项目建设与管护，逐步将符合条件的永久基本农田全部建成高标准农田，为夯实粮食安全根基、筑牢乡村振兴基石提供坚实支撑。

石嘴山市农业农村局

2025年8月26日

（联系单位及电话：产业规划与农田建设科  0952-2688116）